## Slide 1: Project management
introduction

## Slide 2: SASARAN MATERI PERKULIAHAN
Pada akhir pertemuan1 : Introduction, diharapkan :
Mahasiswa mampu memahami konsep manajemen proyek
Mahasiswa mampu memahami posisi proyek pada suatu perusahaan

## Slide 3: DEFINISI PROYEK
Menurut” Project Manajement Institute”
Proyek adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang/jasa yang spesifik dalam jangka waktu tertentu, dengan alokasi sumber daya tertentu dan kriteria tertentu
Notes: 2

## Slide 4: CoNTOH pROJECT
Peningkatan Kapasitas Produksi
Pengembangan Produk / Jasa Baru
Pengembangan Usaha
Konstruksi
Implementasi / Perbaikan Proses Bisnis atau Prosedur

## Slide 5: portfolio, program dan project
Portofolio : Keseluruhan Proyek yang dikelola perusahaan untuk mencapai objektif perusahaan, diantaranya : laba, penjualan dan market share
Ini merupakan tugas & tanggung jawab Direksi Perusahaan
Program : Kumpulan Proyek sejenis yang dikelola oleh pejabat satu level dibawah Direksi (Senior Leader) untuk membantu Direksi mencapai objektif perusahaan ; diantaranya laba dan penjualan dari Program
Proyek, dikelola oleh Manajer Proyek, pejabat dua level dibawah Direksi, untuk mencapai objektif proyek, untuk membantu Senior Leader mencapai objektif program

## Slide 6: Contoh portofolio, program dan project
Perusahan Infrastruktur, sasaran startegis : maksimasi ROI (Return On Investment) dari proyek-proyek dalam bidang oil & gas, power, water, roads, rail, dan airports
Proyek-proyek sejenis dikelompokan dalam satu program. Power Program, Water Program, dst.

## Slide 7: Hubungan portfolio, program dan project
Portfolio
Proyek
Program
Sub Portfolio

## Slide 8: Manajemen Proyek
Fungsi Manajemen adalah:
merencanakan (Planning),
mengorganisir (organizing),
memimpin (leading), dan
mengendalikan (controlling),
sumber daya untuk mencapai tujuan (goal) suatu organisasi.

## Slide 9: DEFINISI Manajemen Proyek
Manajemen Proyek adalah
pengelolaan suatu pekerjaan khusus melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai target tertentu dengan dana dan waktu yang terbatas.

## Slide 10: SASARAN manajemen PROYEK
Performance
Cost
Time
Notes: 4

## Slide 11: Trade Of antar Sasaran
Mempertinggi mutu  biaya naik
Memperpendek jadwal  biaya naik
Menurunkan biaya  mutu turun.

## Slide 12: PERBANDINGAN MANAJEMEN PORTFOLIO, MANAJEMEN PROGRAM & MANAJEMEN PROYEK
Perbandingan Manajemen Program & Manajemen Proyek
Scope
Manajemen
Planning
Success
Change
Monitoring

## Slide 15: Manajemen Proyek
Untuk menciptakan manajemen proyek yang baik maka :
- Organisasi proyek harus tangguh
- Harus akurat dalam menganalisis sumber daya dan biaya
- Yang dilaksanakan di lapangan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan
- Lakukan penyesuaian dan pengembangan sistem

## Slide 16: Mengapa Diperlukan Manajemen Proyek?
Makin berkembangnya pengetahuan
Makin tumbuhnya kebutuhan baik jasa maupun barang
Makin tingginya persaingan
Makin banyak dan besarnya proyek baik dalam lingkup maupun jenis kegiatan.
Pemilik ingin mendapatkan hasil yang terbaik dengan biaya yang wajar.
Agar pengelolaan proyek dapat dilakukan secara efektif dan efisien

## Slide 17: Beberapa Atribut Proyek (1)
Menurut Meredith dalam buku : Project
Manajement ada beberapa atribut proyek :
Proyek harus dipandang cukup penting oleh manajemen puncak sebagai alasan perlunya dibentuk tim/unit khusus
Proyek biasanya merupakan suatu aktivitas dengan hasil yang didefinisikan dengan jelas
Intensitas kegiatan cepat berubah dalam umur proyek

## Slide 18: Beberapa Atribut Proyek (2)
Mempunyai siklus hidup dan Jangka waktu terbatas
Bersifat unik, Non rutin , ada hal-hal baru/ belum dikenal dan perlu perhatian khusus
Bersifat sementara, dengan target (anggaran, jadwal, mutu) jelas
Kegiatan bermacam-macam, yang memerlukan berbagai keahlian

## Slide 19: Beberapa Atribut Proyek (3)
Bersifat saling ketergantungan (interdefendencies) dan melibatkan banyak unit organisasi.
Hubungan dengan unit lain di dalam Organisasi (pemasaran, keuangan,personalia, logistik, engineering, produksi dan lain-lain)
Hubungan dengan unit lain di luar Organisasi (kontraktor, sub kontraktor, rekanan, konsultan, pemerintah dan penyandang dana)

## Slide 20: PMO (PROJECT MANAGEMENT OFFICE)
Struktur Manajemen yang berfungsi menyusun standar proses operasi, metodologi, tool & teknik serta memfasilitasi sharing penggunaan resources.
Tipe PMO :
  Supportive
  Controlling
  Directive
PMO memiliki kewenangan mengambil keputusan atas keberlangsungan setiap proyek, merekomendasikan untuk menghentikan atau melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan bisnis.

## Slide 21: Fungsi utama pmo
Memanage sharing resources diantara proyek yang dikelolanya.
Mengidentifikasi, mengembangkan standar metodologi dan best practice
Coaching, mentoring & training
Monitoring kesesuaian dengan standar-standar manajemen proyek, kebijakan, prosedur dan template audit proyek
Mengembangkan & mengelola kebijakan-kebijakan proyek, prosedur, template dan dokumen-dokumen lainnya.
Koordinasi komunikasi.

## Slide 22: Perbedaan manajer proyek & pmo
Manajer proyek focus pada tujuan proyek, PMO mengelola perubahan scope program untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih baik.
Manajer proyek mengendalikan penggunaan resources proyek untuk mencapai tujuan proyek yang terbaik, PMO mengoptimalkan pemanfaatan resources organisasi atas semua proyek.
Manajer proyek mengelola keterbatasan scope, jadwal, biaya, mutu, dll atas suatu proyek. PMO mengelola standar, metodologi, peluang/resiko secara keseluruhan dan saling ketergantungan diantara proyek pada level perusahaan.

## Slide 23: Interpersonal skills project Manager
Leadership Team Building Motivation Communication Influencing Decision Making | Political and Cultural Awareness Negotiation Trust Building Conflict Management Coaching

## Slide 24: Interpersonal skills DOMAINS
Personal Competence: these capabilities determine how we manage ourselves
  Self-awareness
  Self-management
Social Competence: these capabilities determine how we manage our relationship
  Social awareness
  Relationship management

## Slide 25: SELF AWARENESS
Memahami emosi dirinya dan kekuatan serta kelemahannya
Menyadari nilai-nilai dan motif dirinya
Jujur dengan diri sendiri dan orang lain
Menyadari nilai-nilai yang dijunjungnya serta tujuan dan impian yang ingin diraih

## Slide 26: SELF AWARENESS COMPETENCIES
Kesadaran emosi. mengenali emosi diri sendiri dan efeknya terhadap orang lain dan lingkungan
Penilaian diri secara tepat Mengetahui kekuatan dan batas-batas dirinya
Kepercayaan diri: Keyakinan tentang harga diri dan kemampuan sendiri

## Slide 27: SELF-MANAGEMENT
Self management adalah kemampuan untuk menghindari diri dari penguasaan emosi
Pimpinan tidak boleh terjebak oleh kekuasaan emosi negatif
Pemimpin yang menguasai self management mampu menularkan semangat dan optimisrne kepada kelompoknya.
Self management sangat penting untuk bersaing dalam situasi dan lingkungan yang tidak jelas.

## Slide 28: SELF MANAGEMENT COMPETENCIES
Pengendalian diri: mengelola emosi-emosi dan desakan-desakan hati yang merusak.
Transparan: melihara norma kejujuran dan integritas serta dapat dipercaya
Adaptabilitas: Keluwesan dalam menghadapi perubahan
Dorongan berprestasi: dorongan untuk menjadi lebih baik atau memenuhi standar keberhasilan
Inisiatif: Kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan
Optimisme: Kegigihan dalam memperjuangkan sasaran kendati ada halangan dan kegagalan

## Slide 29: SOCIAL AWARENES
Kepekaan sosial adalah kemampuan untuk berempati
Pemimpin yang berempati dapat memberikan tanggapan dan melakukan tindakan yang tepat yang membangkitkan semangat resonan

## Slide 30: SOCIAL AWARENES COMPETENCIES
Empati: merasakan dan memahami perasaan orang lain dan menaruh minat terhadap perasaan tersebut
Organizational awareness: mampu membaca arus-arus emosi, peta pengambil keputusan dan politik dalam organisasi.
Service: menghargai dan memenuhi kebutuhan bawahan, klien dan pelanggan

## Slide 31: RELATIONSHIP MANAGEMENT
Hubungan dengan orang lain harus didasari dengan ketulusan dan kejujuran
Relationship management berkaitan dengan kemampuan untuk mempengaruhi, manajemen konflik, dan kerjasama

## Slide 32: RELATIONSHIP MANAGEMENT COMPETENCIES
Inspirational leadership: membangkitkan inspirasi dan memandu kelompok dan orang lain dengan visi yang menarik
Influence: memiliki taktik-taktik untuk melakukan persuasi
Developing others: merasakan kebutuhan perkembangan orang lain dan berusaha menumbuhkan kemampuan mereka
Change catalyst: memulai dan mengelola perubahan
Conflict Management: negosiasi dan pemecahan silang pendapat
Building bonds: mengembangkan hubungan
Koloborasi dan Kooperasi: kerja sama dengan orang lain demi tujuan bersama

## Slide 33
PENGEMBANGAN
Interpersonal skills
(Kepribadian Yang Efektif)

## Slide 34: EVALUASI KEPribadian SAAT INI
Memeriksa diri riil dimulai dari daftar bakat-bakat dan gairah kita—atau diri kita yang sebenarnya
Cara yang paling jelas adalah menerima umpan balik dari orang-orang di sekitar kita baik negatif maupun positif
Penggunaan kuesioner dengan format 360 derajat (menyeluruh), yang diberikan kepada atasan, rekan kerja, dan bawahan akan memberikan gambaran diri yang lebih utuh

## Slide 35: EVALUASI KEPribadian SAAT INI
Atas dasar informasi / umpan balik
yang kita terima, kita perlu
mengembangkan pemahaman
tentang kekuatan dan kesenjangan kepribadian kita,
perbedaan atau kesamaan
antara diri ideal dengan diri riil.

## Slide 36: AGENDA PENGEMBANGAN DIRI
Menetapkan Kekuatan dan Kesenjangan
Mengembangkan agenda pengembangan diri

## Slide 37: Mengembangkan Agenda Pengembangan diri
Beberapa hal penting tentang pengembangan agenda pengembangan diri :
  Tujuan harus berlandaskan pada kekuatan kita, bukan kelemahannya.
  Tujuan harus dimiliki oleh kita—bukan tujuan yang dipaksakan oleh orang lain
  Rencana harus fleksibel
  Rencana harus layak
  Rencana harus cocok dengan gaya pembelajaran kita
  Rencana harus mencakup semua kesenjangan yang muncul di dalam penilaian

## Slide 38: Mempraktekkan pola kepribadian yang baru
Kita harus melakukan tiga hal:
  Mengangkat kebiasaan buruk ke kesadaran
  Dengan sadar melatih cara yang lebih baik
  Mengulang perilaku baru setiap kali kesempatan muncul sampai kebiasaan baru ini menjadi kebiasaan otomatis

## Slide 39: MEMPRAKTEKKAN PERUBAHAN
• I hear, I forget
• I see, I understand
• I do, I remember
• I practice, I master